# Mầm Văn – Tài liệu hiện trạng dự án

## 1. Tóm tắt nhanh (đọc phần này trước)

- Mầm Văn là nền tảng web học lại bài giảng Ngữ văn lớp 7. Giáo viên tự quay video, soạn bài kiểm tra và đẩy lên web học sinh; học sinh xem lại ở nhà, luyện tập, làm kiểm tra; hệ thống đánh giá năng lực từng em.

- Có 3 vai trò: Giáo viên, Phụ huynh, Học sinh. Học sinh không tự đăng ký: tài khoản do giáo viên tạo.

- Hiện trạng: giao diện Học sinh đã dựng xong (bản mô phỏng). Giao diện Giáo viên đang dựng theo 6 giai đoạn. Chưa có backend thật: toàn bộ dữ liệu đang lưu trong localStorage của trình duyệt. AI cũng đang là bản mô phỏng.

- Việc cần IT làm: chuyển lớp dữ liệu sang Supabase (bảng, đăng nhập bằng tên đăng nhập, phân quyền RLS, Edge Function tạo tài khoản hàng loạt, nơi lưu video) và nối Gemini qua Edge Function. Chi tiết ở mục 9 và 10.

- Kiến trúc đã chuẩn bị sẵn để việc này không phải viết lại giao diện: mọi màn hình chỉ gọi qua các interface repository async.

## 2. Bối cảnh và mục tiêu sản phẩm

Vấn đề: học sinh lớp 7 khó ôn lại đúng phần mình chưa nắm; giáo viên thiếu dữ liệu để biết em nào yếu ở mức năng lực nào; các nền tảng hiện có ít có quy trình riêng cho môn Văn (đọc hiểu, viết đoạn).

Mục tiêu:

- Học sinh xem lại bài giảng của chính thầy cô, ôn đúng phần yếu.

- Đánh giá được năng lực học sinh bằng dữ liệu (4 mức năng lực).

- Hệ thống hóa quy trình giảng dạy: Video → Lý thuyết → Luyện tập → Kiểm tra.

- Có thể thương mại hóa hợp lý (gói học/khóa học) và mở rộng sang môn khác sau này. Mô hình thương mại chưa chốt.

Nguyên tắc sản phẩm (không được phá vỡ):

- Dữ liệu của trẻ em 12–13 tuổi: thu thập tối thiểu, không lưu mật khẩu thô, phân quyền chặt.

- Không có bảng xếp hạng công khai giữa học sinh; không phạt khi bỏ học; XP nhỏ, động lực nhẹ nhàng, không biến thành trò "cày quà".

- AI chỉ gợi ý/tạo bản nháp; giáo viên luôn duyệt và chốt.

## 3. Người dùng và quyền hạn

| Vai trò | Tình trạng | Làm được gì |
| --- | --- | --- |
| Học sinh | Đã có giao diện (chưa hoạt động mượt) | Học theo 2 luồng (Video & Lý thuyết), làm bài, nhận XP, nuôi cây, xin quà |
| Giáo viên | Đang dựng | Quản lý lớp/học sinh, tạo và xuất bản nội dung, chấm bài học sinh, xem phân tích, duyệt quà |
| Phụ huynh | Chưa làm (chỉ màn "Sắp ra mắt") | Sau này: theo dõi con, cần bảng liên kết phụ huynh-học sinh. Tài khoản phụ huynh gắn với tài khoản của con mình nhưng có dashboard kết quả, báo con học tốt phần nào, cải thiện điều gì |

Đăng nhập: màn hình có 3 thẻ chọn vai trò, nhập tên đăng nhập + mật khẩu. Tài khoản demo: giáo viên gv001 / 123456; học sinh hs001, hs002 (mật khẩu 123456).

Sau này Giáo viên muốn dùng sản phẩm của mình phải được admin duyệt

## 4. Luồng học và các loại bài (nghiệp vụ học sinh)

Luồng Video: Xem video (dưới 20 phút, 1–2 chủ đề) → Kiến thức trọng tâm → Luyện tập → Kiểm tra 1 (Kiểm tra nhanh) → Kiểm tra 2 (Mastery Check) → Hoàn thành.

Luồng Lý thuyết: Lý thuyết chung chi tiết theo chủ đề → Luyện tập → Kiểm tra (Kiểm tra 2 bật/tắt bằng cấu hình) → Hoàn thành.

Bốn dạng câu hỏi: Trắc nghiệm (1 đáp án), Chọn nhiều đáp án, Điền vào ô trống, Viết đoạn văn.

| Loại bài | Đặc điểm |
| --- | --- |
| Luyện tập sau video | Không giới hạn thời gian, phản hồi ngay từng câu |
| Luyện tập tổng hợp / ôn thi | Có đồng hồ, phân Dễ / Trung bình / Khó |
| Kiểm tra nhanh | 5 câu / 7 phút |
| Mastery Check | 10 câu / 15 phút |
| Bài đọc hiểu | 20–30 phút |
| Kiểm tra tổng hợp | Giáo viên đặt thời gian |
| Bài tập về nhà (BTVN) | Giáo viên giao riêng, không thường xuyên |

Màn hình học sinh: đăng nhập, trang chủ (điểm danh, "Học tiếp", XP hôm nay, thời gian học tích cực, cây, "Cần xem lại"), danh sách chủ đề (lưới thẻ video: thumbnail, tiêu đề, thời lượng, trạng thái, tiến độ n/6 bước), trang bài học có stepper, màn làm bài dùng chung, kết quả và nhận xét của Mầm Mực, Mastery, Cây và Huy hiệu, "Rương quà bí mật", màn Tôi, popup nhắc nghỉ.

Màn hình học sinh: đăng nhập, trang chủ (điểm danh, "Học tiếp", XP hôm nay, thời gian học tích cực, cây, "Cần xem lại"), danh sách chủ đề (lưới thẻ video: thumbnail, tiêu đề, thời lượng, trạng thái, tiến độ n/6 bước), trang bài học có stepper, màn làm bài dùng chung, kết quả và nhận xét của Mầm Mực, Mastery, Cây và Huy hiệu, "Rương quà bí mật", màn Tôi, popup nhắc nghỉ.

## 6. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi (cần chạy đúng, về sau chuyển lên server)

### 6.1 Điểm danh

Sau đăng nhập bấm điểm danh nhận +2 XP và tưới cây. Mỗi tuần có 1 ngày nghỉ được miễn (bỏ một ngày không mất chuỗi). Huy hiệu: Chăm chỉ 3 ngày, Tuần trọn vẹn (5/5), Chuỗi 4 tuần.

### 6.2 Thời gian học tích cực (Active Learning Time)

Không tính thời gian mở web. Chỉ đếm khi tab hiển thị và có dấu hiệu tích cực (video đang phát, thao tác chuột/bàn phím/chạm/cuộn, chuyển câu, tương tác bài). Quá khoảng 4 phút (cấu hình 3–5) không hoạt động thì tạm dừng. "Xem ≥ 80% video" tính theo các giây xem duy nhất (tua nhanh không tính).

### 6.3 XP (mỗi mục chỉ cộng lần đầu hoàn thành) (sau này có thể thay đổi)

- Trần ngày: 45 phút học tích cực đầu tối đa 130 XP; phút 45–90 thêm tối đa 20 XP (tổng 150); quá 90 phút không cộng thêm (vẫn học bình thường).

- Trần tuần (XP đủ đổi quà): 900 (cấu hình được; thiết kế gốc từng ghi 750, đang dùng 900, chưa chốt).

- XP thực nhận = min(XP gốc, phần còn lại của trần hiện hành). Việc học vẫn tính vào cây và Mastery khi hết XP.

| Hành động | XP |
| --- | --- |
| Xem ≥ 80% video | +5 |
| Đọc kiến thức trọng tâm | +2 |
| Hoàn thành luyện tập | +5 |
| Kiểm tra 1 / Kiểm tra 2 | +8 / +8 |
| Hoàn thành trọn vẹn video | +20 (tổng luồng Video = 48) |
| Lý thuyết "Đã hiểu" (sau thời gian đọc tối thiểu) | +10 |
| Kiểm tra trong luồng Lý thuyết | +8 (lần 2: +8, bật/tắt) |
| Hoàn thành trọn vẹn chủ đề (luồng Lý thuyết) | +10 (chưa chốt) |
| Điểm danh | +2 |
| BTVN | +20 |
| Ôn lại phần yếu và Mastery tăng | +3, tối đa 1 lần/chủ đề |

Bài viết đoạn văn: cộng XP ngay khi nộp, không chờ chấm.

### 6.4 Mastery theo 4 mức năng lực

Mỗi câu hỏi gắn đúng 1 mức: Nhận biết, Thông hiểu, Phân tích, Vận dụng.

- Điểm mỗi mức (0–100%) là trung bình có trọng số các câu thuộc mức đó, lần gần nhất trọng số lớn hơn (ví dụ 0.9^k trên 10 lần gần nhất).

- Cần tối thiểu 5 câu mỗi mức mới kết luận; chưa đủ thì hiển thị "Chưa đủ dữ liệu" (không hiển thị 0%).

- Trạng thái: dưới 50% Cần ôn lại; 50–79% Đang tiến bộ; từ 80% Vững.

- Chủ đề "Vững" khi Nhận biết và Thông hiểu ≥ 80% và Phân tích, Vận dụng ≥ 60%.

- Logic Mastery phải dùng chung một module cho phía học sinh và phía dashboard giáo viên (mastery.ts).

### 6.5 Chấm bài "Viết đoạn văn" (AI gợi ý, giáo viên chốt)

- Học sinh nộp bài → trạng thái "Đã nộp – chờ thầy/cô chốt"; XP cộng ngay.

- AI gợi ý điểm theo rubric (mặc định 4 tiêu chí: Nội dung ý, Bố cục liên kết, Dùng từ đặt câu, Sáng tạo cảm xúc) và nhận xét. Học sinh không thấy gợi ý AI.

- Giáo viên chỉnh và chốt. Học sinh nhận điểm và nhận xét cuối; Mastery (Phân tích/Vận dụng) cập nhật sau khi giáo viên chốt.

- Ghi lại chênh lệch điểm AI và điểm giáo viên (ai_vs_teacher_diff) để đo độ tin cậy AI.

### 6.6 Rương quà bí mật

- Mốc quà theo XP tuần và số ngày điểm danh (mẫu: 280/4 ngày, 320/4 ngày, 450/5 ngày, 650/5 ngày). Quà thật do giáo viên trao trực tiếp.

- Mỗi mốc là một rương (Hạt / Lá / Hoa / Vàng theo mức XP). Học sinh chỉ thấy mô tả gợi mở (teaser), không thấy vật cụ thể.

- Luồng trạng thái: Khóa → Đủ điều kiện → Gửi yêu cầu → Chờ duyệt → Đã duyệt → Đã trao → học sinh bấm "Mở rương" → mới hiện món quà thật (secret). Có nhánh Từ chối kèm lý do.

- Yêu cầu bảo mật: secret không được xuống trình duyệt học sinh trước khi mở (cần xử lý bằng RLS, xem mục 9).

### 7. Giao diện Giáo viên (tạm chốt)

Sidebar: Tổng quan · Lớp & Học sinh · Nội dung học · Chấm bài · Quà tặng · Phân tích · Cài đặt. (sau này thêm các gói tiền ví dụ: 299k/tháng, 499k/tháng,… sau đó giới hạn, lợi ích từng gói.)

- Lớp & Học sinh: quản lý lớp (một giáo viên nhiều lớp); thêm học sinh nhập tay hoặc nhập Excel (cột: Họ và tên, Lớp, Mã học sinh, Ngày sinh; có xem trước và kiểm tra lỗi). Tạo tài khoản hàng loạt: tên đăng nhập dạng tên + chữ cái đầu họ/tên đệm + 2 số (ví dụ anhnm27), mật khẩu ngẫu nhiên 8 ký tự bỏ ký tự dễ nhầm. Mật khẩu chỉ hiện một lần (phiếu tài khoản in/tải). Đặt lại mật khẩu, khóa/mở khóa, chuyển lớp, xóa mềm, xuất danh sách.

- Nội dung học: cây chủ đề → video / lý thuyết / luyện tập / kiểm tra / BTVN. Tạo thủ công (trình soạn kiểu Google Form, 4 dạng câu, gắn mức năng lực, độ khó, giải thích, rubric cho câu viết; ngân hàng câu hỏi; cảnh báo khi bài thiếu câu mức Phân tích/Vận dụng) hoặc có AI hỗ trợ. Trạng thái nội dung: Bản nháp / Đã xuất bản / Lưu trữ. Nút "Cập nhật lên web học sinh" (chọn lớp giao). Sửa bài đã có học sinh làm thì tạo phiên bản mới để điểm cũ không sai lệch.

- AI hỗ trợ (kiểu NotebookLM): thêm nguồn (dán văn bản, tải file, bản ghi video), hỏi đáp có trích nguồn, tạo kiến thức trọng tâm / lý thuyết / bộ câu hỏi (chọn số câu, dạng, phân bổ 4 mức năng lực, độ khó). Kết quả luôn là bản nháp có nhãn "Tạo bởi AI – cần giáo viên duyệt".

- Chấm bài: hàng đợi bài chờ chốt, màn chấm chia đôi (bài của học sinh | rubric + điểm AI gợi ý chỉnh được), tab huấn luyện AI (rubric mẫu, bài mẫu đã chấm, phong cách nhận xét, sandbox, chỉ số chênh lệch AI–giáo viên).

- Phân tích: dashboard (Recharts) với bộ lọc lớp/thời gian/chủ đề/học sinh/mức năng lực: phân bố điểm, radar và heatmap Mastery, phân tích từng câu hỏi (tỉ lệ đúng, đáp án nhiễu), phễu rơi theo bước học, hồ sơ học sinh, danh sách "cần chú ý", xuất Excel.

- Quà tặng: quản lý mốc quà (mô tả gợi mở + quà bí mật), duyệt/từ chối/trao (hàng loạt), đối chiếu điều kiện.

- Cài đặt và nhật ký: ngưỡng Mastery, bảng XP và trần XP, nhắc nghỉ, thời gian chờ chấm, thông báo; nhật ký hoạt động (ai làm gì, lúc nào).

Chốt trạng thái chưa làm:

- Chưa có backend

- Chưa kết nối được dữ liệu Giáo viên - Học sinh, Học sinh - Phụ huynh

- Chưa có bảo mật như Giáo viên muốn dung sản phẩm thì phải được duyệt

- Chưa có API kết nối với AI mạnh về bài tập, hiểu lý thuyết, tài liệu. (tạm gợi ý Gemini) để Nối từng chức năng một, bắt đầu từ tạo câu hỏi, huấn luyện chấm điểm, học dữ liệu từ dữ liệu làm bài của học sinh để đưa ra đánh giá.

Tạm thời vậy có gì trong quá trình làm em có tham khảo các nền tảng học tập khác để xem giao diện, cách hoạt động rồi cải tiến dần tính năng, công nghệ. Sau này thương mại hóa 2 đối tượng là Giáo Viên sử dụng đánh giá, giao bài học sinh và Phụ Huynh là người biết kết quả của con, biết con mạnh yếu kiến thức nào để nhắc nhở, có thể tính phí hàng tháng. Hiện tại em cứ làm backend làm sao tạo bài tập, video từ giáo viên đẩy lên được sang cho học sinh nhé!